システム仕様書

マネーフォワードME 自動データ取得・AI分析パイプライン

Version 1.0  |  2026年5月

# 1. システム概要

本システムは、マネーフォワードME（個人向け家計簿アプリ）から取引データを自動取得し、Notionデータベースに保存した後、AIによる自動分析・レポート生成を行うパイプラインです。

## 1.1 背景・目的

- 手作業によるCSVダウンロード・Notionへのデータ入力を自動化する

- ユーザーが任意のタイミングでデータ取得を実行できる仕組みを提供する

- Notionを単一のデータ基盤・AIエージェント実行環境として活用する

## 1.2 全体アーキテクチャ

システムは以下の4レイヤーで構成されます：

| レイヤー | コンポーネント | 役割 |
| --- | --- | --- |
| ① トリガー | Notionボタン / Custom Agent | ユーザーが任意タイミングで実行指示 |
| ② 制御 | Notion Worker（TypeScript） | GitHub Actions APIを呼び出してスクレイピングジョブを起動 |
| ③ データ取得 | GitHub Actions（Python） | マネーフォワードMEをスクレイピングし、Notion APIでDBに書き込み |
| ④ 分析・報告 | Notion Agent + Worker | 保存データをAI分析しレポートページを自動生成 |

# 2. 処理フロー

## 2.1 エンドツーエンドフロー

| Step | 実行主体 | 処理内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ユーザー | Notionページ上の「データ取得」ボタンを押す |
| 2 | Notion Worker | ボタンイベントを受け取り、GitHub API（repository_dispatch）にPOSTリクエストを送信 |
| 3 | GitHub Actions | workflow_dispatch / repository_dispatch イベントを受信してワークフロー起動 |
| 4 | GitHub Actions（Python） | Playwright でマネーフォワードMEにログイン・取引データをスクレイピング |
| 5 | GitHub Actions（Python） | 取得データを整形し、Notion APIを通じてターゲットDBに書き込み（Upsert） |
| 6 | GitHub Actions | 完了後、Notion WorkerのWebhookエンドポイントに完了通知をPOST |
| 7 | Notion Worker | Notionエージェントに分析タスクを割り当て |
| 8 | Notion Agent + AI | DBデータを分析し、レポートページを自動生成 |

# 3. コンポーネント詳細

## 3.1 Notion Worker（TypeScript）

### 3.1.1 役割

- Notionボタン押下イベントの受信

- GitHub Actions の repository_dispatch API 呼び出し

- GitHub Actions からの完了webhookの受信

- Notionエージェントへの分析タスク割り当て

### 3.1.2 技術仕様

- 言語: TypeScript

- ランタイム: Notion Workers（Notionホスト型サンドボックス）

- デプロイ: Notion CLI（ntn deploy）

- 制約: タイムアウト30秒・メモリ128MB・外部HTTP通信可

### 3.1.3 実装概要

Worker A: trigger-scraping — ボタン押下→GitHub Actions起動

Worker B: on-scraping-complete — 完了webhook受信→Notionエージェント起動

## 3.2 GitHub Actions（Python スクレイピング）

### 3.2.1 役割

- マネーフォワードMEへのログイン・認証

- 取引データのスクレイピング（入出金・残高）

- データ整形・重複排除

- Notion APIへの書き込み（Upsert）

- 完了通知のWebhook送信

### 3.2.2 技術仕様

- 言語: Python 3.11+

- ブラウザ自動化: Playwright（headlessモード）

- Notion書き込み: notion-client（公式Pythonクライアント）

- 実行環境: GitHub Actions（ubuntu-latest）

- トリガー: repository_dispatch（event_type: scrape-moneyforward）

- シークレット管理: GitHub Secrets（MF_EMAIL, MF_PASSWORD, NOTION_TOKEN, NOTION_DB_ID, WORKER_WEBHOOK_URL）

### 3.2.3 スクレイピング対象データ

| データ種別 | 取得元 | Notionプロパティ |
| --- | --- | --- |
| 取引日 | 入出金明細 | 日付（Date型） |
| 金額 | 入出金明細 | 金額（Number型） |
| カテゴリ | 入出金明細 | カテゴリ（Select型） |
| サブカテゴリ | 入出金明細 | サブカテゴリ（Select型） |
| 口座名 | 入出金明細 | 口座（Select型） |
| メモ | 入出金明細 | メモ（Text型） |
| 残高 | 資産状況 | 残高（Number型） |

## 3.3 Notionデータベース設計

### 3.3.1 取引データDB

- DB名: 家計簿_取引履歴

- ユニークキー: 取引日 + 金額 + 口座名（重複Upsert判定用）

- 最終更新日時プロパティを設け、書き込み日時を記録する

### 3.3.2 レポートDB

- DB名: 家計簿_AIレポート

- 月次・任意期間のレポートページを自動生成

- 1レポート = 1 Notionページ

## 3.4 Notion Agent（AI分析・レポート生成）

### 3.4.1 分析内容（例）

- 月次収支サマリー（収入・支出・差引）

- カテゴリ別支出ランキング

- 前月比・前年同月比

- 異常支出の検知・コメント

- 節約アドバイス

### 3.4.2 レポート出力形式

- Notionページとして自動生成

- 数値サマリー + テキスト分析コメント

- 生成後、指定ユーザーに通知（オプション）

# 4. 認証・セキュリティ

## 4.1 シークレット管理

| シークレット名 | 管理場所 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| MF_EMAIL | GitHub Secrets | マネーフォワードME ログインメール |
| MF_PASSWORD | GitHub Secrets | マネーフォワードME パスワード |
| NOTION_TOKEN | GitHub Secrets / Worker env | Notion API インテグレーショントークン |
| NOTION_DB_ID | GitHub Secrets | 書き込み先 Notion データベースID |
| GH_PAT | Notion Worker env | GitHub Personal Access Token（repository_dispatch用） |
| WORKER_WEBHOOK_URL | GitHub Secrets | 完了通知先 Notion Worker のWebhook URL |

## 4.2 注意事項

- マネーフォワードMEの利用規約上、スクレイピングはグレーゾーンです。自己責任での利用となります。

- 認証情報は環境変数・Secretsで管理し、コードに直書きしないこと。

- GitHub ActionsのPATは最小権限（repo: Actions: write のみ）で発行すること。

- Notion Workerの環境変数は Notion Developer Portal で暗号化管理されます。

# 5. 実装ロードマップ

| Phase | 対象 | タスク | 優先度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GitHub Actions | Pythonスクレイピングスクリプト作成・ローカル動作確認 | 最高 |
| 1 | Notion API | 書き込み先DBのスキーマ設計・Upsert処理実装 | 最高 |
| 2 | GitHub Actions | repository_dispatch トリガー設定・Secrets登録 | 高 |
| 2 | Notion Worker A | trigger-scraping Worker実装・デプロイ | 高 |
| 3 | Notionボタン | ページ上にボタン設置・Worker呼び出し設定 | 中 |
| 3 | GitHub Actions | 完了Webhook送信処理追加 | 中 |
| 4 | Notion Worker B | on-scraping-complete Worker実装 | 中 |
| 4 | Notion Agent | 分析プロンプト・レポートテンプレート設計 | 中 |
| 5 | 結合テスト | エンドツーエンド動作確認・エラーハンドリング整備 | 高 |

# 6. 制約・リスク・代替案

## 6.1 既知の制約

- Notion Workersはブラウザ操作不可（Playwright不可）→ GitHub Actionsで代替

- Notion Workersの対応言語はTypeScript/JavaScriptのみ（Pythonは不可）

- GitHub Actionsの無料枠：パブリックリポジトリは無制限、プライベートは月2,000分

- マネーフォワードMEの2段階認証が有効な場合は追加実装が必要

## 6.2 リスクと対策

| リスク | 影響 | 対策 |
| --- | --- | --- |
| MEのHTML構造変更 | スクレイピング失敗 | エラー検知・Slack通知・定期動作確認 |
| MEのログインブロック | 認証失敗 | User-Agent調整・リトライ処理・待機時間設定 |
| Notion API レート制限 | 書き込み失敗 | バッチ処理・リトライ（exponential backoff） |
| GitHub Actions タイムアウト | 処理未完了 | タイムアウト値設定・ページング処理 |

# 7. 今後の拡張案

- 定期自動実行: GitHub Actionsのcronスケジュールで毎日自動取得

- 複数口座対応: 取得口座をパラメータ化し柔軟に対応

- 通知連携: 分析完了時にSlack / LINE通知

- External Agents API対応: Notionのウェイトリスト解放後、Claudeを外部エージェントとして接続

- 可視化: NotionチャートまたはGoogle Sheetsへのデータ連携

# 改訂履歴

| バージョン | 日付 | 作成者 | 変更内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-05-26 | — | 初版作成 |